АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛТЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 апреля 2023 года № 15

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории

Салтыковского муниципального образования

 В соответствии с постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 28.03.2023 г. № 264 «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования город Ртищево и Ртищевского района, Уставом Салтыковского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области, в целях благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Салтыковского муниципального образования администрация Салтыковского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести с 1 по 30 апреля 2023 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Салтыковского муниципального образования (далее по тексту - месячник).

 2. Утвердить состав комиссии (далее по тексту - комиссия) по проведению месячника согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить план проведения месячника согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории Салтыковского муниципального образования.

 5. Считать санитарным днем в Салтыковском муниципальном образовании - пятница.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Салтыковского

муниципального образования Л.Е.Сламихина

 Приложение № 1 к постановлению

 администрации Салтыковского

 муниципального образования

 от 01 апреля 2023 года № 15

**Состав комиссии**

**по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Салтыковского муниципального образования**

Сламихина Л.Е. – глава администрации

 Салтыковского муниципального

 образования, председатель комиссии;

Толкунова Н.А. – главный специалист администрации

 Салтыковского муниципального

 образования, заместитель председателя

 комиссии;

Догудовская Ю.Ш. – ведущий специалист администрации

 Салтыковского муниципального

 образования, секретарь комиссии;

 Члены комиссии:

Крылова И.А. – ведущий специалист администрации

 Салтыковского муниципального

 Образования;

Перезва М.В. – ведущий специалист администрации

 Салтыковского муниципального

 образования;

Верно: главный специалист администрации

Салтыковского муниципального образования Н.А.Толкунова

 Приложение № 2 к постановлению

 администрации Салтыковского

 муниципального образования

 от 01 апреля 2023 года № 15

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Салтыковского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение комплекса мероприятий по благоустройству территории | с 1 апреля | Глава администрации |
| 2 | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности в уборке территории Салтыковского МО | С 1 апреля до 30 апреля  | руководители организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности |
| 3 | Обращение к жителям МО об участии в месячнике по благоустройству | с 1 апреля | Глава администрации, специалисты администрации |
| 4 | Уборка дворовых территорий частных домовладений от твердых бытовых отходов  | до 30 апреля | Жители,специалисты администрации |
| 5 | Уборка территорий общеобразовательных учреждений МО | до 30 апреля | руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 6 | Уборка территорий фельдшерско - акушерских пунктов МО | до 30 апреля | руководители фельдшерско - акушерских пунктов (по согласованию) |
| 7 | Уборка территорий учреждений культуры на территории МО | до 30 апреля | руководители учреждений культуры (по согласованию) |
| 8 | Уборка прилегающей территории возле магазинов  | до 30 апреля | Собственники магазинов (по согласованию) |
| 9 | Уборка прилегающей территории  здания администрации  | до 30 апреля | Администрациясубботник |
| 10 | Организация уборки улиц населенных пунктов муниципального образования | до 30 апреля | Глава администрации, специалисты администрации |
| 11 | Организация работ по приведению в порядок кладбищ | до 30 апреля | Глава администрации, специалисты |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Салтыковского МО  | до 30 апреля | Глава администрации, руководители организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности |
| 13 | Косметический ремонт памятников, расположенных на территории Салтыковского МО | до 30 апреля | специалисты администрации, работники учреждений культуры, общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 14 | Уборка территории около Памятников, расположенных на территории Салтыковского МО | до 30 апреля | Специалисты администрации, работники учреждений культуры, общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 15 | Побелка деревьев, ликвидация сухих деревьев, обрезка кустарников, вырубка поросли | до 30 апреля | Глава администрации, специалисты администрации |
| 16 | Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и направление информации в административную комиссию  Ртищевского муниципального района для привлечения нарушителей к административной ответственности | до 30 апреля | Глава администрации, специалисты администрации |
| 17 | Информирование населения с целью  большего привлечения  жителей для участия в  месячнике по благоустройству (информационные стенды, официальный сайт администрации Салтыковского МО) | С 1 апреля до 30 апреля | Специалисты администрации |

Верно: главный специалист администрации

Салтыковского муниципального образования Н.А.Толкунова